昆明公交集团大渔公交停车保养场建设项目工程检测招标

招标文件

项目编号：KCFW-2019-

招  标  人: 昆明公交集团有限责任公司

招标代理机构（电子签章）: 昆明晨晟招标有限责任公司

二〇一九年十月

目  录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	8

1. 总则	13

2. 招标文件	15

3. 投标文件	16

4. 投标	19

5. 开标	20

6. 评标	21

7. 合同授予	21

8. 重新招标	22

9. 纪律和监督	22

10. 需要补充的其他内容	23

附件：电子投标文件编制及报送要求	23

第三章 评标办法	24

评标办法前附表	24

1.评标方法	28

2.评审标准	28

3.评标程序	28

附件B：否决投标条件	34

第四章  合同条款及格式	35

第一部份　协议书	35

第二部分 廉政合同	39

第五章  技术标准和要求	40

第六章  检测清单	41

第七章  投标文件格式	43

一、投标文件资格审查资料部分格式	44

（一）投标人基本情况表	44

（二）资格证明	44

（三）资质证书	44

（四）近三年经审计的财务报表及审计报告	45

（五）企业类似项目业绩	45

（六）项目负责人简历表	46

（六）信誉状况	46

（七）廉政承诺书	47

（八）投标保证金	47

（九）招标文件要求投标人提交的其他资料或投标人认为应提交的其他投标资料	47

二、投标文件投标函部分格式	48

（一）投标函	48

（二）法定代表人身份证明	49

（三）授权委托书	50

三、投标文件商务部分格式	51

（一）投标总报价表	51

（二）项目检测清单报价表	52

四、投标文件技术部分格式	53

（一）检（监）测项目的主要检（监）测方案及其说明	53

（二）检（监）测进度计划安排及保证措施	53

（三）技术质量控制和管理	53

（四）拟派往本项目项目组成员配备情况表	53

（五）人员投入安排计划情况	54

（六）拟投入本项目主要检（监）测设备、仪器表	54

（七）招标文件要求或投标人认为有必要提交的其他资料	54

# 第一章 招标公告

昆明公交集团大渔公交停车保养场建设项目工程检测招标

招标公告

项目编号：KCFW-2019-

1．招标条件

本招标项目昆明公交集团大渔公交停车保养场建设项目已由昆发改投资以【2019】106号文批准建设，建设资金为企业自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为昆明公交集团有限责任公司。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1标段划分：本项目不划分标段。

2.2建设地点：昆玉高速与大渔3号路交汇处。

2.3建设规模：昆明公交集团大渔公交停车保养场建设项目总用地面积约63139平方米，总建筑面积约41468平方米。

2.4 招标规模：70万元。

2.5服务周期：根据甲方要求，随实际工程进度完成检测工作。

2.6招标范围：完成本项目的基坑监测、基桩检测、实体检测、主体建筑物沉降观测、室内环境空气质量检测、防雷接地电阻检测、节能检测、人防检测等，具体工作内容以招标人实际委托的为准，并按招标人要求出具正式检测报告。

3．投标人资格要求

3.1投标人应具备经行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定凭证。

3.2投标人需同时具备以下资格条件：

- 投标人须具有建设行政主管部门颁发的工程质量检测机构证书（范围须包括：地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、建筑电气工程检测、建筑物沉降和变形观测、智能建筑工程检测、民用建筑室内环境空气质量的检测、人防检测、节能检测等）

- 具备有效的国家或省（直辖市）质量技术监督局颁发的CMA《计量认证证书》或具备有效的国家或省（直辖市）质量技术监督局颁发的CMA《检验检测机构资质认定证书》且资质认定须包括检验检测机构计量认证和建筑节能工程检测；含附表（参数含：地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、民用建筑室内环境空气质量检测、建筑物沉降和变形观测（含基坑监测）、建筑电气工程检测（建筑防雷接地电阻检测）、智能建筑工程检测、建筑节能工程现场检测（含围护结构实体现场检测、系统节能性能检测）、建筑幕墙工程检测等）。

(3)人民防空办公室颁发的人防工程防护设备检测机构资格认定证书。

3.3业绩要求：投标人2016年1月至今承接过2个以上（含2个）在检或已完成单项合同金额在70万元及以上或单个工程检测建筑面积在5万平方米及以上的房屋建筑工程检测业绩。业绩证明材料需提供合同或中标通知书，若提供的合同或中标通知书无法证明工作内容、规模或金额的，在提供合同或中标通知书的同时还应提供业主证明材料。

3.4项目负责人资格要求：拟派往本项目的项目负责人须具备检测人员上岗证书，具备工程师及其以上职称，并提供社保证明。

3.5财务状况良好，提供2016～2018年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表及审计报告，2016年以后成立的公司按成立年份提供。

3.6信誉要求：信誉状况良好，当前未因不良记录被建设行政主管部门停止投标资格，投标人标未在“信用中国（网址：https://www.creditchina.gov.cn/）”有失信行为的记录。

3.7企业注册地不在云南省行政区域内的外地企业，须提供有效的《云南省省外企业入滇备案证》或《入滇企业基本信息登记证书》。

3.8本次招标不接受联合体投标。

4.资格审查方法

本次招标采用资格后审的方式进行资格审查。

5.报名及招标文件的获取

5.1凡有意参加的磋商申请人（以网上公告时间为准），使用企业CA数字证书登录云易招企业招采B2B电商平台（网址：www.eftcn.com），在网上获取竞争性磋商文件及其它招标资料。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云易招企业采招电子认证的要求，办理企业CA数字证书，使用企业CA数字证书登录云易招企业招采B2B电商平台（网址：www.eftcn.com）便可获取竞争性磋商文件，此为获取竞争性磋商文件的唯一途径。

5.2凡有意参加投标的单位，请于2019年  月  日至2019年  月  日，每天上午9时00分至11时30分，下午14时30分至17时00分(北京时间，下同)，持（1）企业营业执照副本（复印件加盖公章）；（2）资质证书（复印件加盖公章的）；（3）法定代表人身份证明书（原件）；（4）法人代表授权委托书（原件，若法定代表人出席的例外）到昆明晨晟招标有限责任公司（昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B座1单元12楼）报名并领取竞争性磋商文件。

5.3招标文件每套售价为600元，（含电子投标服务费），售后不退。电子投标CA数字证书可购买（有效期一年）或缴纳押金使用，押金不提供发票，投标人在开标结束后出示押金证明和无损坏的CA数字证书方可退还押金（CA证书套餐内容详见《云易招会员服务协议》）。未按以上要求报名并确认的申请人视为未完成报名，所递交的申请文件将不予接收。

5.4数字证书（CA）办理流程：

申请人携带CA数字证书办理资料到办理网点进行CA数字证书办理。办理资料下载地址：www.eftcn.com首页--产品服务--下载中心--《云易招会员服务协议》（或直接输入http://www.eftcn.com/CompanyProfile/DownList）。

办理地址：昆明晨晟招标有限责任公司

地址：昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋12层1201号

办理客服热线：0871-67335909  18988090150

5.5登录云易招平台在线报名

①安装驱动后插入CA数字证书，登录云易招电子平台（www.eftcn.com）；点击“申请人登录”并进行CA数字认证登录；②选择需要磋商的项目，点击我要报名；③进入报名界面，选择报名标段，填写报名必填字段及上传报名相关资料，填写发票领取方式，点击提交报名。

6．投标文件的递交

6.1递交投标文件截止时间为2018年12月14日上午09时30分。

6.2网上上传：上传网址www.eftcn.com，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

6.3其他要求：网上递交投标文件后，还须到开标现场递交刻录投标文件的U盘，地点昆明晨晟招标有限责任公司（昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋12层1201号），逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件（U盘），视为撤回投标文件，招标人不予受理。

7．发布公告的媒介

本项目公开招标公告同时在云易招企业招采B2B电商平台（www.eftcn.com）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、昆明公交集团有限责任公司官网（http://www.kunmingbus.cn/）上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

8．联系方式

招 标 人：昆明公交集团有限责任公司

地址：昆明市五华区北市区霖雨路146号

联 系 人：李楠

电    话：18314158362

招标代理机构：昆明晨晟招标有限责任公司

地    址：昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B座1单元12层

联 系 人： 李俊（15911723151）  张蕊（13888831309）

电    话： 0871-68338999  传    真：（0871）68338999

系统平台：云易招企业招采B2B电商平台

联系方式：0871-67335909  18988090150

# 第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：昆明公交集团有限责任公司 地址：昆明市五华区北市区霖雨路146号 联 系 人：李楠 电 话：18314158362 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：昆明晨晟招标有限责任公司 地 址：昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B座1单元12层 联 系 人： 李俊（15911723151） 张蕊（13888831309） 电 话： 0871-68338999 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 昆明公交集团大渔公交停车保养场建设项目工程检测招标 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 建设地点 | 昆玉高速与大渔3号路交汇处 |
| 1.3.2 | 招标范围 | 完成本项目的基坑监测、基桩检测、实体检测、主体建筑物沉降观测、室内环境空气质量检测、防雷接地电阻检测、节能检测、人防检测等，具体工作内容以招标人实际委托的为准，并按招标人要求出具正式检测报告。 |
| 1.3.3 | 服务周期 | 根据甲方要求，随实际工程进度完成检测工作。 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 符合现行相关国家强制性技术标准、建筑工程质量评定的标准、规范和规程，根据招标人要求按质、按量、按时提交第三方检测报告，并满足招标人使用需要。 |
| 1.3.5 | 标段划分 | 本次招标只设一个标段。 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件、能力和信誉要求 | 详见“招标公告” |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开，如有疑问请各投标人在投标人须知前附表2.2.1规定的时间前以书面形式提出。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 1.12 | 偏离 | 投标人可在招标文件要求的条件上，作出正偏离的承诺（如质量标准提高、处罚额度增大等）。 |
| 2.1.2 | 构成招标文件的其他材料 | 澄清、修改、补充通知等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间前10日。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年 月 日上午 时 分（北京时间，下同）。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到当天确认。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到当天确认。 |
| 3.2.1 | 计价方式 | 按照项目检测清单的内容，进行全费用综合单价报价，并填报总价。本项目投标上限价为70万元，投标报价不得超过上限价，否则按否决投标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天，从投标截止之日算起。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 提交方式：投标保证保险方式、银行转账方式 投标保证金：10000.00元 提交时间：提交到账截止时间为开标前一天17时止，未按时到账的保证金视为未提交。 开户名称：昆明晨晟招标有限责任公司 开户银行：华夏银行昆明拓东支行 账号：4830200001801500009639 联系人：赵敏 杨艳丽 联系电话：0871-68338999 注： （一）采用投标保证保险方式： 办理程序： 1.CA数字证书投保。登陆云易招企业招采B2B电商平台（http://www.eftcn.com/），点击保证保险，按照网页提示选择投保项目（投标截止前两个工作日可投保）完成投保操作，咨询电话：0871-67335095 2.保费支付成功后（保险费用需在投标截止前一个工作日下午16:00前完成缴费），保险公司确认收到保费后出单。投保人可在云易招投标人后台订单管理下载相应电子保单。 （二）银行转账方式 1、保证金必须从投标方的法人基本账户划出； 2、保证金转账方式仅限电汇、网银方式，其他转账方式视为无效； 3、保证金截止时间为投标截止时间，到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金无效； 4、拒绝私人账户汇款及银行存现； 请潜在投标人在跨行转账时考虑以下因素：1、按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午4点半前办理手续，可以保证实时跨行到账；2、在昆明市跨行转账尽量采用电汇方式。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.7.3 | 投标文件的签署要求 | 投标文件应按投标文件格式部分要求，由投标人的法定代表人或进行电子签章； |
| 3.7.4 | 投标文件递交及格式 | 1、网上递交：网上递交网址为http://www.eftcn.com，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传并打印投标文件上传回执单，上传投标保证金汇款凭证，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。 2、现场递交：纸质版投标文件：正本一份；U盘：1份。 纸质版：正本一份。中标单位在收到中标通知书后应再按招标人要求提供投标文件副本（须与中标的投标文件正本一致） 电子版：使用《云易招投标文件编制工具》编制进行签章生成完成后，拷贝至U盘（一份），并与投标文件一并密封。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标文件封套上写明： （1）招标人名称： ； （2）项目编号： ； （3） （项目名称） 投标文件； （4） 年 月 日 午 时 分开标，此时间以前不得开封。 注：封套应加盖投标人单位鲜章。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 地点：昆明晨晟招标有限责任公司（云南省昆明市盘龙区世博路16号世博生态城低碳中心B座一单元12楼）会议室。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年 月 日上午 时 分（同投标截止时间）； 开标地点：昆明晨晟招标有限责任公司（云南省昆明市盘龙区世博路16号世博生态城低碳中心B座一单元12楼）会议室。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由招标人委托公证员检查投标文件密封情况； 开标顺序：由公证人员按随机开启的方式进行开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5人或5人以上单数。 评标委员会的确定：在昆明晨晟招标有限责任公司评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否； 由评标委员会根据“第三章 评标办法”的相关规定推荐1～3名中标候选人，招标人根据相关规定确定中标人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金、支票或银行保函 履约担保的金额：根据昆政办[2017]36号，中标合同金额的10% 中标人应当向招标人提交履约保证金，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。，工程竣工验收合格后7个工作日内无息退还； |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 投标人代表出席开标会 |  |  |
|  | 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其授权的委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其授权的委托代理人应当按时参加开标会。并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则否决其投标。 |  |
|  | 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。 |  |
| 10.2 投标文件的真实性 |  |  |
|  | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。投标人声明不存在被限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。如投标文件存在虚假的，在评标阶段，评标委员会应将否决其投标；在中标候选人确定后发现的，招标人可以取消中标候选人或中标资格。 |  |
| 10.3 中标结果 |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人（招标代理机构）将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |  |
| 10.4 知识产权 |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.5 同义词语 |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.6 监督 |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受招标人相关监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.7 解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.8 招标人需补充的其他资料 |  |  |
|  | 1、中标单位须提供同电子标书完全一致的纸质文档标书：叁份。 2、中标人须严格按驻地发展改革委员会、建设规划部门、电力主管部门、施工图审查部门所规定的相关要求报送施工图审查并获取批准。 3、在项目实施过程中，招标人可能会根据实际情况对整个项目进行分步实施、部分取消或变更项目实施范围，最终以招标人确认的实施范围为准。 4、本项目投标文件的编制及上传均有联合体牵头方完成。 |  |

## 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等现行的有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 建设地点、招标范围、服务期限、质量要求、标段划分

1.3.1 建设地点：见投标人须知前附表。

1.3.2 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.3 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.4质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一。

1、为投标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2、为本项目的招标人；

3、为本项目提供招标代理服务的；

4、为本项目的招标人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

5、为本项目的招标人或招标代理机构相互控股或参股的；

6、为本项目的招标人或招标代理机构相互任职或工作的；

7、被责令停业的；

8、被暂停或取消投标资格的；

9、财产被接管或冻结的；

10、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

11、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

#### 1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2中标单位在中标后应向相关机构缴纳公证费、招投标相关费用等。（公证费：按云价收费[2017]160号《云南省实行政府指导价的公证服务收费项目和标准》的规定向公证机构进行缴纳。）

1.5.3招标代理服务费由中标人支付。招标代理费按原国家计委“计价格[2002]1980号”规定，以中标金额为计算基数收取招标代理服务费。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不集中组织投标现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘，地点见投标人须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

#### 1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

#### 1.11 分包

见投标人须知前附表。

#### 1.12 偏离

见投标人须知前附表。

## 2. 招标文件

#### 2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件的组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 采购清单一览表

第六章 检测清单

第七章 投标文件格式

2.1.2构成招标文件的其他材料：

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐，否则，由此引起的投标损失由投标人自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求递交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。实质上不响应招标文件要求的投标文件视为无效标被否决。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2投标截止时间：见投标人须知前附表；招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15 天前，经招标人确认后以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15日前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件由资格审查部分、商务部分、技术部分组成。

3.1.2资格审查部分内容请详见第七章投标文件格式。

3.1.3商务部分内容请详见第七章投标文件格式。

3.1.4技术部分内容请详见第七章投标文件格式。

3.1.5投标人投标书的书面文件与电子文件应当一致，不一致时，以投标书书面文件的正本为准，且按最不利于该投标人的原则处理。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 本项目的计价方式采用本须知前附表所规定的方式。

3.2.2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.3投标人的投标报价，应是完成项目检测清单和合同条款上所列招标工程范围及服务的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

3.2.4投标人应按照招标人提供的检（监）测项目清单列出的检（监）测项目和检测量填报全费用单价和合价。每一个有数量项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。有数量的项目中，投标人没有填入单价、合价或总额价的，视为投标人按照“0元”填报。投标人在检（监）测项目清单中多报的细目或单价、合价或总额价招标人将不予认可。

3.2.5投标人应按照招标人提供的检（监）测项目清单和有关要求，充分考虑不同检测条件和检测复杂程度的变化所带来的风险，采用全费用单价形式进行检（监）测项目清单投标报价。除非合同另有规定，检（监）测项目清单单价均应包括为实施和完成检测工作并提供符合要求的检测报告所需人工、材料、机械、检验试验、检测机械设备进出场及安拆费、管理费、规费、利润、税金、保险，开办费、技术措施费、配合费、风险费、驻地办公费、政策性文件规定费用等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，结算时以中标（合同）单价支付。投标人需在投标报价中综合考虑在进行检测任务的过程中与该工程相关单位的协调工作所产生的费用。

检测服务范围除本项目招标范围内的工程检测、试验工作外，还包括：与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果符合现行有效的检测技术规范的要求，能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

3.2.6 本项目的投标人一旦中标，所报检（监）测项目单价即作为中标单价，不予以调整，请投标人在投标时充分考虑市场情况、政策因素及材料价格变化等因素，自行报价。因施工期延长或缩短而造成的检测服务期延长或缩短，投标人必须给予配合，如期完成检测任务，检（监）测项目单价不作调整。

3.2.7招标时的检测数量与实际发生的检测数量不一致时，检测数量以实际发生的并经监理、业主签证和审计部门审定后的数量结算，检（监）测项目单价不作调整。检（监）测项目清单中所列检测数量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行检测和提供合格的检测报告的责任。

投标人应对其投标报价作出相应全费用单价报价分析。

3.2.8投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响检（监）测项目报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.9投标人不得对招标人公布的检（监）测项目清单作任何调整，投标人如有疑问可在合理的时间内向招标人书面提出，由招标人视情况作出书面回复。

3.2.10招标人保留对严重不平衡报价进行调整的权利。

3.2.11本项目投标上限价为70万元，投标报价不得超过上限价，否则按否决投标处理。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件之前，应按投标人须知前附表规定的金额及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，否决其投标。

3.4.3投标保证金退还： 见投标人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同；

（3）在合同签订时，要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价或总价的）；

（4）已缴纳投标保证金，而无故不参加投标的投标人；

（5）已缴纳投标保证金，出现不廉洁行为的；

（6）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人补充、修改、替代、撤回投标文件的。

（7）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或者投标文件中提供虚假或无效的证明材料的；

（8）法律法规或招标文件规定的其他情形。

#### 3.5 资格审查资料

本次招标采用资格后审的方式进行资格审查，资格审查资料按第三章评标办法前附表要求提供，包含在投标文件中，不单另成册。

#### 3.6 备选投标方案

见投标人须知前附表。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关建设地点、投标有效期、服务期限、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。电子签章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本、副本及电子光盘应一起包装。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表，保证其密封完好，并在骑缝处加盖投标人单位公章（单位鲜章）。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4投标文件电子版密封：见投标人须知前附表。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件，投标人在递交投标文件时还须按招标文件要求携带相关原件由公证员人员登记验收，并提交评标委员会核验，核验后方可退还；证件的有效性由评委根据招标文件的规定认定，如有任意一项不符合要求，将导致其投标被否决。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4本招标项目的开标将于上述投标截止的同一时间同一地点公开进行，投标人的法定代表人或其授权的委托代理人应在投标截止时间前递交投标文件，并准时参加开标会。

4.2.5未按照招标文件规定逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求电子签章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权的委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标会现场由代理机构主持，主持人按下列程序进行开标：

（1）由主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（2）由公证人员对各投标单位的投标文件递交情况进行介绍及密封情况检查。

（3）由公证人员随机对各投标文件进行当众开启。

（4）由招标代理单位宣读投标书的报价及主要条款，宣读后，询问投标人对此宣读是否有疑义。

（5）由公证人员询问所有在场的人员对整个开标过程是否出现违法违规行为。

（6）按照宣布并记录在案的内容进行签字确认；

（7）由公证人员对开标程序进行现场公证，宣读现场开标公证词。

（8）开标结束。

#### 5.3投标文件不予受理情形

5.3.1投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

5.3.2在2.2.2项规定的“投标截止时间”以后逾期送达的；

5.3.3不符合4.1项规定的“投标文件密封和标记”要求的；

5.3.4未按3.4.1项规定的“投标保证金”缴纳要求递交投标保证金的；

5.3.5投标人存在不良行为并在公告期内的。

## 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人根据评标委员会的推荐，将评标结果在招标公告发布的网上公示，中标公示3日无异议后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按招标文件规定要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

#### 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日历天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）符合专业条件的投标人或者实质响应的投标人不足三家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

## 9. 纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附件：电子投标文件编制及报送要求

一、下载安装：
1.磋商申请人在云易招平台（www.eftcn.com）菜单栏找到产品服务的实用工具找到磋商申请文件编制工具下载并安装磋商申请文件编制工具。
二、磋商申请文件编辑：
2.打开磋商申请文件编制工具新建项目，点击浏览按钮选择招标文件和填写项目名称（磋商申请单位名称）
3.菜单栏找到项目信息按钮点击填写工程信息，找到投标部分填写磋商申请人、磋商报价（元）、投标工期（日历天）等带*的信息
4.菜单栏点击浏览招标文件，根据招标文件内容，用word编写磋商申请文件
4.编辑完磋商申请文件后，点击左侧商务标，点击菜单栏导入word、pdf按钮导入已经做好的磋商申请文件，提示是否生成目录，选择“是”。
5.菜单栏点击生成磋商申请文件，保持路径，然后插入CA锁根据招标文件要求在相应地方加入电子签章，点击菜单栏打印纸质标书，然后点击磋商申请文件编制工具的确定按钮。
三、磋商申请文件报送要求：
6.将磋商申请文件编制工具生成的磋商申请文件拷至U盘及根据磋商申请文件编制工具生成的PDF格式的磋商申请文件打印装订成纸质标书带至开标现场。
注：操作问题咨询电话：0871-67335909  18988090150

# 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 |  | 与营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定凭证、资质证书一致 |
|  |  |  | 投标文件的签署 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7项要求 |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合第七章“投标文件格式”要求 |
|  |  |  | 投标内容 |  | 符合“投标人须知”第1.3.2项要求 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 资格证明 |  | 具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定凭证； 注：投标文件中附营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定凭证原件扫描件（彩色）。 |
|  |  |  | 资质等级 |  | 投标人需同时具备以下资格条件： （1）投标人须具有建设行政主管部门颁发的工程质量检测机构证书（范围须包括：地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、建筑电气工程检测、建筑物沉降和变形观测、智能建筑工程检测、民用建筑室内环境空气质量的检测、人防检测、节能检测等） （2）具备有效的国家或省（直辖市）质量技术监督局颁发的CMA《计量认证证书》或具备有效的国家或省（直辖市）质量技术监督局颁发的CMA《检验检测机构资质认定证书》且资质认定须包括检验检测机构计量认证和建筑节能工程检测；含附表（参数含：地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、民用建筑室内环境空气质量检测、建筑物沉降和变形观测（含基坑监测）、建筑电气工程检测（建筑防雷接地电阻检测）、智能建筑工程检测、建筑节能工程现场检测（含围护结构实体现场检测、系统节能性能检测）、建筑幕墙工程检测等）。 (3)人民防空办公室颁发的人防工程防护设备检测机构资格认定证书。 注：投标文件中必须提供相关证书的原件扫描件（彩色）。 |
|  |  |  | 企业类似项目业绩 |  | 投标人2016年1月至今承接过2个以上（含2个）在检或已完成单项合同金额在70万元及以上或单个工程检测建筑面积在5万平方米及以上的房屋建筑工程检测业绩。业绩证明材料需提供合同或中标通知书，若提供的合同或中标通知书无法证明工作内容、规模或金额的，在提供合同或中标通知书的同时还应提供业主证明材料。 注：投标文件中附业绩证明材料原件扫描件（彩色）。 |
|  |  |  | 项目负责人资格要求 |  | 拟派往本项目的项目负责人须具备检测人员上岗证书，具备工程师及其以上职称，并提供社保证明。 注：投标文件中附上述所有要求的相关证明材料原件扫描件（彩色）。 |
|  |  |  | 财务要求 |  | 财务状况良好，提供2016～2018年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表及审计报告，2016年以后成立的公司按成立年份提供。 注：投标文件中必须提供相关证明材料原件扫描件（彩色）。 |
|  |  |  | 云南省省外企业 |  | 企业注册地不在云南省行政区域内的外地企业，须提供有效的《云南省省外企业入滇备案证》或《入滇企业基本信息登记证书》。 注：投标文件中必须提供相关证明材料原件扫描件（彩色）。 |
|  |  |  | 信誉状况 |  | 信誉状况良好，当前未因不良记录被建设行政主管部门停止投标资格，投标人标未在“信用中国（网址：https://www.creditchina.gov.cn/）”有失信行为的记录。 注：投标文件中附查询结果截图原件扫描件（彩色）。 |
|  |  |  | 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 |  | 按规定格式填写。 |
|  |  |  | 廉政承诺 |  | 按本招标文件的格式要求填写； |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标价格 |  | 按照招标文件要求报价； |
|  |  |  | 质量标准 |  | 投标文件有质量承诺且质量承诺满足招标文件要求； |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 投标有效期满足招标文件要求； |
|  |  |  | 投标保证金 |  | 已按招标文件要求提交投标保证金； |
|  |  |  | 权利义务 |  | 投标函附录中的相关承诺符合或优于符合第四章“合同条款及格式”规定； |
|  |  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |
|  |  |  | 否决投标条件 |  | 详见第三章“评标办法”附件B的规定； |
| 2.2.1 | 详细评审 |  | 采用综合评估打分法对有效投标人的投标文件的技术、商务部分分别打分后，再按下列公式计算出谈判申请人的最后得分： Z= S+J 其中： Z：指投标人的最后得分； S：指投标人的商务部分得分； J：指投标人的技术部分得分。 |  |  |
| 商务部分评审（15） |  | 投标报价 （满分15分） |  | 1、取所有有效投标人投标总报价的平均值为评标基准价； 2、当投标人的投标报价等于评标基准价时，得满分15分；投标报价与评标基准价相比，每向上或向下浮动1%扣0.1分，分数扣完为止。 说明：投标报价及其个数是指通过评标委员会初步评审的有效投标人的投标总报价及其个数。 |  |
| 技术部分评审(85分) |  | 检（监）测项目的主要检（监）测方案及其说明 （满分30分） |  | 第一档（23-30分）：检（监）测项目论证的检（监）测方案，特别是对检（监）测项目的难点或关键工作详细论证的检（监）测方法可行、合理、准确，并具有可操作性； 第二档（16-22分）：检（监）测项目论证的检（监）测方案，特别是对检（监）测项目的难点或关键工作详细论证的检（监）测方法可行、合理、准确，可操作性一般的； 第三档（8-15分）：检（监）测项目论证的检（监）测方案，特别是对检（监）测项目的难点或关键工作详细论证的检（监）测方法可行、合理，缺乏可操作性的； 第四档（1-7分）：检（监）测项目论证的检（监）测方案，特别是对检（监）测项目的难点或关键工作详细论证的检（监）测方法不可行、不合理、不准确，并且操作性差。 |  |
|  |  | 检（监）测进度计划安排及保证措施 （满分15分） |  | 第一档（11-15分）：检（监）测进度安排承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺的； 第二档（7-10分）：检（监）测进度安排承诺满足招标文件要求，保证措施合理但针对性一般，有具体的违约责任承诺的； 第三档（3-6分）：检（监）测进度安排承诺满足招标文件的要求，保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺的； 第四档（0-2分）：检（监）测进度安排承诺满足招标文件的要求，但保证措施存在问题，违约责任承诺不具体的；无检测进度计划安排、无保证措施、无违约责任承诺的不得分。 |  |
|  |  | 技术质量控制和管理(满分15分) |  | 第一档（11-15分）：质量承诺满足招标文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施严格按招标文件要求的检（监）测技术规范、标准编制且针对性好的； 第二档（7-10分）：质量承诺满足招标文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施达到招标文件要求的检（监）测技术规范、标准但针对性一般的； 第三档（3-6分）：质量承诺满足招标文件且有违约责任承诺，质量保证措施基本达到招标文件要求的检（监）测技术规范、标准但明显缺乏针对性的； 第四档（0-2分）：质量承诺满足招标文件，质量保证措施基本达到招标文件要求的检测技术规范、标准但有重大缺陷或错漏的；无技术质量控制和管理措施的不得分。 |  |
|  |  | 人员投入安排计划、投入的检（监）测设备仪器情况及使用计划(满分10分) |  | 第一档（7-10分）：人员投入安排和检（监）测设备仪器投入计划与检（监）测进度计划呼应，能较好满足检测需要，调配投入计划合理，能指导检（监）测且针对性好的； 第二档（4-6分）：人员投入安排和检（监）测设备仪器投入计划与检（监）测进度计划呼应，能满足检（监）测需要，调配投入计划合理，但针对性和指导性一般的； 第三档（2-3分）：人员投入安排和检（监）测设备仪器投入计划与检（监）测进度计划基本呼应，能基本满足检（监）测需要，调配投入计划基本合理，但缺乏针对性的； 第四档（0-1分）：人员投入安排和检（监）测设备仪器投入计划与检（监）测进度计划不能呼应；无人员投入安排和检（监）测设备仪器投入计划的不得分。 |  |
|  |  | 项目管理机构配备 (满分10分) |  | 评委根据各投标人投入本项目人员组成及服务机构技术力量所提供的相关证明材料，进行横向比较后评分： 第一档（7-10分）：投入本项目人员组成及服务机构技术力量优，人员构成合理，优于招标文件要求； 第二档（4-6分）：投入本项目人员组成及服务机构技术力量良好，人员构成基本合理，满足招标文件要求； 第三档（1-3分）：投入本项目人员组成及服务机构技术力量差。 注：附项目组成员相关证件及相关证明资料的原件扫描件。 |  |
|  |  | 企业类似业绩 （满分5分） |  | 投标人2016年1月至今承接过2个在检或已完成单项合同金额在70万元及以上或单个工程检测建筑面积在5万平方米及以上的房屋建筑工程检测业绩的得基本分2分，每增加1个类似检测业绩加1分，分数加满为止、 注：投标文件中附业绩证明材料原件扫描件（彩色），业绩证明材料需提供合同或中标通知书，若提供的合同或中标通知书无法证明工作内容、规模或金额的，在提供合同或中标通知书的同时还应提供业主证明材料，否则不予认可。 |  |
| 附件A |  |  | 评标程序 |  | 详见本章附件A：评标详细程序 |
| 附件B |  |  | 废标条款 |  | 详见本章附件B：否决投标条件 |

- 1.评标方法

1.1本项目评标方法参考《中华人民共和国招标投标法》等现行相关法律法规进行评标。

1.2按照相关规定，评标委员会认定的合格投标人不足3个且评标委员会认为不具备竞争力的或所有投标人均没有响应招标文件提出的实质性要求和条件的，评标委员会可以否决所有投标文件。评标委员会认定的合格投标人不足3个但仍具备竞争力的，可按照评审办法继续评审。

- 2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准：详见附件A“评标详细程序”。

- 3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.2 项、第2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，将否决其投标。

3.1.2 投标人有附件B“否决投标条件”中规定的任何一种情形的，将否决其投标。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，将否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的分值进行打分，并计算出得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评分要求和统计分数原则：

3.4.1评标委员会首先对各投标人的投标文件进行评审，并按投标文件规定分值评分，对投标人的报价、技术部分进行评分。

3.4.2各评委的评分应在评标委员会内进行公示，某个评委对某个投标文件评分分值低于（高于）所有评委对该投标文件评分分值的平均值10分以上（含10分）的，该评委须向评标委员会作出明确解释，理由不充分的该评委应对其评分作修正，若拒不修正的，该评委对此投标文件的评分不得参与计算此投标文件的报价、技术部分得分。

3.4.3统计分数原则：当评委有效评分份数在3份以上时，去掉最高和最低评分后计算平均分值为投标人技术部分得分；当评委有效评分份数少于3份（含3份）时，计算算术平均分值为投标人的技术部分得分（保留小数点后两位）。

3.5 评标结果

3.5.1除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照最后得分由高到低的顺序推荐中标候选人。若出现最后得分并列时，按商务部分得分由高到低的顺序推荐中标候选人；若商务部分得分相同，则按照技术部分得分由高到低的顺序推荐中标候选人；若技术部分得分也相同，则由评标委员会评委无记名投票推荐中标候选人顺序。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.6选定

公示期结束后，招标人应根据评标委员会推荐的候选中标结果，3日内确定第一中标候选人为中标人后并向中标人发出中标通知书。若出现第一中标候选人放弃中标或不能履行合同，按评标委员会出具的《评标报告》的中标候选人排序名次，依次确定第二中标候人为中标人。依此类推。

3.7其他

在任何评审环节中，需评标委员会就某项定性的评标结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以无记名投票方式表决。

#### 附件A：评标详细程序

#### A0.总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

#### A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

#### A2.评标准备

###### A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

###### A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任（组长）。评标委员会主任（组长）负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任（组长）在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

###### A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任（组长）应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、服务期限、建设地点，掌握评标标准和方法，熟悉本章及评标表格的使用，如果本章及评标表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、拦标价、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

#### A3.初步评审

###### A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并记录评审结果。

###### A3.2资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并记录评审结果。

###### A3.3 响应性评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果。

###### A3.4 判断投标是否被否决

A3.4.1 判断投标人的投标是否被否决的全部条件（包括本章前附表中规定的条件），在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

###### A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

###### A3.6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

#### A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标人可进入详细评审。

###### A4.1详细评审的程序

评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

（1）技术部分评审和评分；

（2）商务部分评审和评分；

（3）汇总评分结果。

###### A4.2 详细评审因素和分值

（1）详细评审由评标委员会成员独立评分，统计分数原则：当评委有效评分份数在3份以上时，去掉最高和最低评分后计算平均分值为投标人技术部分得分；当评委有效评分份数少于3份（含3份）时，计算算术平均分值为投标人的技术部分得分（保留小数点后两位）。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。对各投标人的投标文件技术部分独立进行分挡评分，评分不能采用插入法。

（2）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

#### A5.推荐中标候选人

###### A5.1汇总评标结果

评审工作全部结束后，评标委员会应填写评标结果汇总表。

###### A5.2 推荐中标候选人

A5.2.1评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：评标委员会按照最后得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并根据第二章“投标人须知前附表”第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。若出现最后得分一致时，以商务部分评审得分高的优先推荐中标候选人；若商务部分得分同样并列，则按照技术部分得分由高到低的顺序推荐中标单位；若技术部分得分也相同，由评标委员会评委无记名投票表决，按得票多少依次排列顺序，得票较多的投标人排名靠前。

A5.2.2所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

###### A5.3编制及提交评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法；

（7）评分比较一览表；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

#### A6 特殊情况的处置程序

###### A6.1关于评标活动暂停

A6.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

###### A6.2关于评标中途更换评委

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

###### A6.3不记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以不记名投票方式表决。

#### A7.补充条款

评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规、规定研究决定。

附件B：否决投标条件

#### B0.总则

本本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本节的规定为准。

#### B1．否决投标条件

B1.1 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.2 有第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的。

B1.3投标人未按第二章“投标人须知前附表”规定出席开标会的。

B1.4 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.5 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.6评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.7投标文件未按招标文件的要求加盖单位章或法定代表人未按要求电子签章的。

B1.8投标文件未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

B1.9投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

B1.10未按招标文件要求提交投标保证金或提交的投标保证金有瑕疵的。

B1.11评标委员会初步评审时若发现投标人报价单报价存在有漏项、缺项，且在投标书中没有明确的阐述和承诺的。

B1.12 不符合招标文件实质性要求的或投标文件附有招标人不能接受的条件的。

# 第四章  合同条款及格式

建设工程质量检测合同

项目名称:

甲方(委托方)：

乙方(受托方)：

签订时间:201 年 月 日
签订地点:

中华人民共和国科学技术部印制

建设工程质量检测合同

甲方（委托方）：

法定代表人：

项目联系人：

通讯地址：

电  话：

传  真：

乙方（受托方）：

法定代表人：

项目联系人：

通讯地址：

电  话：

传  真：

甲方委托乙方就建设工程质量进行检测一事，根据《中华人民共和国合同法》的规定，经协商达成如下协议：

- 第一条  甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1、 技术服务的目标：为确保工程质量和工程进度，乙方应根据现场施工情况配备足够的试验仪器设备和相应资质的试验检测人员。

2、 技术服务的内容：

3、 技术服务的方式：

- 第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1、 技术服务地点：

2、 技术服务期限：

3、技术服务进度：

4、技术服务质量要求：符合                         等相关技术规范及要求。乙方进场时上述技术标准如有新版本发布的，按现行有效的最新版本执行。

- 第三条  为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1、提供条件：

1）、相关的图纸；

2）、提供220V电源到现场；

3）、协调现场相关事宜。

2、进行地基承载力试验时，甲方负责       检测进场前的场地平整及重型机械通行的道路、具备检测作业操作面、制作桩帽、提供堆载用荷载或以待检桩为中心半径30米范围提供取土位置。

- 第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1、本合同为含税全费用综合包干单价合同，合同暂估总价约：￥         元(大写：人民币                 元整）。

2、合同单价如下：

| 序号 | 细目名称 | 全费用单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单桩竖向抗压静载试验 （单桩承载力极限值≤5000KN） |  | - 标准要求：详图纸及相关规范规定。 - 含税金全费用综合包干单价。 |
| 2 | 单桩竖向抗压静载试验 （5000KN＜单桩承载力极限值≤10000KN） |  | 1.标准要求：详图纸及相关规范规定。 2.含税金全费用综合包干单价。 |
| 3 | 单桩竖向抗拔静载试验 （单桩承载力极限值≤1000KN） |  | 1.标准要求：详图纸及相关规范规定。 2.含税金全费用综合包干单价。 |
| 4 | 单桩竖向抗拔静载试验（1000KN＜单桩承载力极限值≤2000KN） |  | 1.标准要求：详图纸及相关规范规定。 2.含税金全费用综合包干单价。 |
| 5 | 声波透射法检测桩身完整性 |  | 1.标准要求：详图纸及相关规范规定； 2.含税金全费用综合包干单价。 |
| 6 | 低应变法检测桩身完整性 |  | 1.标准要求：详图纸及相关规范规定； 2.含税金全费用综合包干单价。 |
| 7 | 基坑（边坡）顶部 竖向位移监测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.包含监测点埋设费； 3.含税金全费用综合包干单价。 |
| 8 | 基坑（边坡）顶部 水平位移监测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.包含监测点埋设费； 3.含税金全费用综合包干单价。 |
| 9 | 锚杆（索）内力监测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.含税金全费用综合包干单价。 3.含锚杆（索）内力监测点埋设 |
| 10 | 桩身内力监测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.含税金全费用综合包干单价。 3.含桩身内力监测点埋设 |
| 11 | 土体深层水平位移监测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.含税金全费用综合包干单价。 |
| 12 | 土体深层水平位移监测点埋设 |  | 1.标准要求：详图纸及相关规范规定。 |
| 13 | 基坑周边地下水位监测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.含税金全费用综合包干单价。 |
| 14 | 地下水位监测点埋设 |  | 1.标准要求：详图纸及相关规范规定。 |
| 15 | 周边道路及管线竖向位移监测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.包含监测点埋设费； 3.含税金全费用综合包干单价。 |
| 16 | 周边道路及管线水平位移监测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.包含监测点埋设费； 3.含税金全费用综合包干单价。 |
| 17 | 周边建（构）筑物 沉降观测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.包含监测点埋设费； 3.含税金全费用综合包干单价。 |
| 18 | 周边建（构）筑物 倾斜观测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.包含监测点埋设费； 3.含税金全费用综合包干单价。 |
| 19 | 主体建筑物沉降观测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.观测至工程竣工验收； 3.含税金全费用综合包干单价。 |
| 20 | 室内环境 空气质量检测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.含税金全费用综合包干单价。 |
| 21 | 建筑物防雷接地 电阻检测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.含税金全费用综合包干单价。 |
| 22 | 钢结构焊接质量 超声波无损检测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.每条焊缝不足1米按1米计； 3.含税金全费用综合包干单价。 |
| 23 | 高强螺栓现场施工扭矩检测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.含税金全费用综合包干单价。 |
| 24 | 防腐涂层厚度检测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.含税金全费用综合包干单价。 |
| 25 | 防火涂层厚度检测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.含税金全费用综合包干单价。 |
| 26 | 实体检测 |  | 构件混凝土强度、楼面板厚度、钢筋保护层厚度、楼层净高、轴线尺寸 |
| 27 | 建筑节能检测 |  | - 围护结构现场实体检测、系统节能性能检测； 2.建设方按规范要求需检测内容。 |
| 28 | 人防工程防护设备检测 |  | 1.标准要求：详相关规范规定； 2.含税金全费用综合包干单价。 |
| 29 | 消防工程检测 |  | - 标准要求：详相关规范规定； 2.含税金全费用综合包干单价。 |

注：以上检测项目按工程实际所需检测项目要求进行，各项检测的检测内容及抽测数量均要满足国家有关文件的规定及工程竣工备案验收标准。

2.技术服务费计算方法如下：

（1）检测单价（检测单价详见上表），以上单价为含税固定全费用综合包干单价，单价内容包括但不限于：

①人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、风险费、不可预见费、规费、利润、税金等及以下乙方完成本合同全部内容甲方应支付的全部费用，结算时不再计取其它任何费用，不再随市场涨跌调整。

②检测试验测试所发生的费用：包括但不限于机械设备进出场费，机械设备搭拆，检测试验测试，检测数据计算、处理、分析，编制符合专业规程、规范要求的检测报告等费用。

③静载试验配合费：包括但不限于加荷体材料准备（包括购买、租赁或其他方式）、运输到现场，搭拆承台，现场转运码放堆重，进出场运输等费用。加荷体材料说明：如乙方拟采用现场取土方（砂）方式进行，甲方负责指定取土（砂）地点，乙方负责取土（砂）、运土（砂）、装袋费用；如乙方拟采用其他材料，应自行考虑材料采购费用及场内的转运等全部费用。

④乙方在施工过程中对周围环境道路污染所发生的措施费；

⑤按甲方及法律、法规、相关规范的要求进行检测、监测并出具报告等所需的全部费用。

（2）在全部项目检测完成后，甲乙双方按实际发生的项目及工程量及检测单价进行结算。当试验桩单桩竖向抗压极限承载力实测值高于设计预估单桩竖向抗压极限承载力值时，按单桩竖向抗压极限承载力实际加载量乘以单价进行结算；当试验桩提前破坏，按甲方通知或设计图纸上的试验桩设计预估极限承载力值进行结算；

（3）如超出本合同约定的检测内容，没有相同或相似单价的，收费标准双方另行协商。

4、支付方式及时间

（1）无预付款支付；

（2）每项检测工作结束，乙方向甲方提交该项正式检测报告经甲方审核无误并且结算完毕后30天内按实际检测费用的75%进行支付。

（3）剩余实际检测费用的尾款在乙方完成本合同约定的全部检测工作、检测报告全部提交且结算审定后30天内按结算价款一次性付清尾款。

（4）乙方收取款项前应当向甲方出具准确无误且合法有效税率为6%的增值税专用发票，否则甲方付款期顺延。

(5)乙方未在本合同约定的时间内提交正式检测报告的，甲方的付款时间将随之顺延。

5、结算方式

结算价=实际检测完成工程量×检测单价，结算时完成工程量以甲方书面确认的为准。

6、乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：

开 户 名：

帐    号：

如乙方变更上述信息的，应在变更当日书面通知甲方，否则甲方按本合同账号付款后即视为已履行完付款义务，由此导致的损失由乙方自行承担。

- 第五条  检测报告提交时间及份数

1、乙方交付检测报告时间的约定：各分项检测工作完成后      个日历天内提供中间报告，分项检测的全部检测工作完成后15个日历天内提交最终正式报告。乙方交付正式纸质检测报告一式      份，并对其真实性、有效性、合法性、准确性和可靠性负责。因使用乙方提供的检测报告给甲方及第三人造成损失的，乙方赔偿全部损失及因此产生的费用，即使已经通过甲方及相关检测机构的认可也不免除乙方的上述质量保证责任。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，由乙方在甲方通知时间内提供，费用已包含在本合同价款中。

2、如遇特殊情况需要顺延工期的（设计变更、施工单位返工等非乙方原因造成的因素），由乙方在事件发生之日起       个工作日内向甲方提交书面申请，经甲方书面同意检测报告提交时间顺延，逾期未提交的，视为乙方不需要顺延工期，甲方不予办理事后追认手续。除此之外，履行期限一律不予顺延。

3、双方约定按照下列     方式交付检测报告。

1）．甲方上门提取检测报告。

2）．乙方将检测报告送至甲方指定的地点。

- 第六条  甲方的权利义务

1、在本合同履行期间，乙方无任何违约行为的，甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

2、甲方授权               为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

3、甲方应于检测活动开始前3个工作日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

4、因履行本合同所形成的知识产权等一切权利均属于甲方享有，无论合同是否履行完毕，甲方均有权不受限制的使用。

- 第七条  乙方的权利义务

1、本合同签订的同时乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估认可证书及其附表的复印件，乙方应保证所提交资料的真实合法性，因此产生责任和损失由乙方自行承担。

2、乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

3、检测项目属于工程类检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方，经甲方书面同意后，方可进行检测。

4、乙方应在甲方通知的        个工作日内进场开展检测活动,满足甲方建设进度要求，应按甲方要求的检测时间完成检测报告，甲方检测时间等发生变动的，乙方应当按照甲方的变更要求修改或重新完成检测。

5、乙方现场检测时应对单位检测人员进行安全教育应遵守国家、地方相关安全生产法律法规和工程安全管理及其他工程现场管理制度,在项目实施过程中因乙方原因所发生的安全事故，由乙方自行承担一切责任，并赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

6、对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，乙方应使用该系统实施检测和管理，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。

7、检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后        个工作日内通知甲方及监理，整改完毕后甲方通知乙方进场复检，甲方不因此另行支付任何费用。

8、在基桩、地基基础、主体结构及单位工程验收前        个工作日内，乙方应向甲方提供符合法律法规规定及本合同约定的《建设工程检测报告确认证明》，对工程检测内容、数量和不合格项等情况作出书面说明并提出整改意见。

9、乙方及检测人员不得接受建设工程检测合同约定以外的任何报酬或者经济利益。

10、乙方在检测过程中实际产生的水电费用由乙方承担，甲方有权在结算费用时予以扣除。

11、乙方进场检测时，应当注意保护现场的设施设备、管线、已完工程等，由于乙方原因造成损坏的，由乙方负责赔偿由此给甲方及第三人造成的全部损失，且乙方提交检测报告的时间不予顺延。

12、乙方进行的检测适用的标准、程序和规范均依据国家法律、法规和相应规定执行，不受甲方或者其他第三方的任何影响和干涉，检测结论以出具的报告为准；签订及履行合同中，不对检测结果和结论作出任何判断、解释或者承诺。

13、乙方须对其检测数据和检测报告的真实性、有效性和准确性负责，同时保证甲方能不受限制的使用乙方为完成本合同所做的工作成果。

14、乙方派出的检测人员应具备相应资质，乙方工作人员不能胜任本项目或不能满足甲方需要的，乙方在甲方通知时间内予以更换。

- 第八条  对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用及相应的甲方损失。对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

- 第九条  双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1、 乙方完成技术服务的形式：提交正式质量检测报告。

2、 技术服务工作成果的验收标准：

- 第十条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定           为甲方项目联系人，乙方指定            为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

- 协调、组织试验检测、监测工作及相关事宜。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应责任。

第十一条  免责条款

当发生不可抗力，包括但不限于自然灾害、战争、动乱、罢工等；或情势变更，包括但不限于政府行为或政策法规变化等；或意外事件，导致本合同不能继续履行，遭受免责事件的一方应通知对方、采取相应措施避免损失的扩大，并在免责事项发生后向对方提供相关部门的书面证明文件，方可免除相应的违约责任。

因治安管理案件或刑事犯罪案件，包括但不限于故意伤害、爆炸、偷盗、抢劫等导致人身伤害或财产损失的，由犯罪行为人承担责任。

第十二条  特别约定

1、/

- 第十三条  违约责任

1、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失，完成检测业务的时限由双方另行约定。

2、乙方未按照合同约定时间提交检测报告或完成本合同约定的其他工作的，乙方应当承担甲方相应的经济损失，每逾期一日，应按本合同暂定检测费用总额的万分之五向甲方支付违约金。

3、乙方检测报告信息错误、不真实、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应在5个工作日内进行更正或免费重新进行检测，由此导致质量、安全事故的，由乙方承担全部责任。乙方应当采取有效措施避免损失扩大，退还相应项目的检测费用，赔偿甲方及第三人因此产生的损失，并且该赔偿责任不以乙方收取的检测费用为限；若由甲方原因造成上述错误，造成损失由甲方自行承担，如需重新检测，所产生费用按合同包干单价另行计算。

4、乙方在工程现场具备检测条件接到甲方或监理单位通知后，如未及时进行现场检测业务的，每延迟一天，甲方按本合同暂定检测费用总额的1%扣减付款，直至扣到乙方进场作业为止。扣除后仍不能弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

5、本合同履行过程中，乙方发生以下行为的，甲方有权选择单方解除本合同并不予向乙方支付方式任何费用，且乙方应向甲方支付本合同实际检测费用总额20%的违约金，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失：

（1）未经甲方书面同意，乙方擅自将本合同的检测任务转包、分包或允许他人以乙方名义对本合同项目进行检测的；

（2）乙方存在违反本合同约定的廉政要求或影响检测结果公正性的情形的；

（3）乙方未按照合同约定时间进行现场检测业务、提交检测报告或完成本合同约定的其他工作超过14天的。

(4)乙方提交的检测成果存在错误、虚假、遗漏或不符合检测依据等情形，给甲方造成损失的；

（5）其他严重违反本协议义务的情形。

6、甲方依照本合同约定或法律规定单方解除合同的，自解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，甲方不支付任何费用，对已完工作量甲方不予结算；乙方有异议的，应当在甲方解除通知送达之日起15日内向人民法院提起诉讼。合同解除后5日内，乙方应当返还甲方提供的全部资料，在5日内退出检测场地，付清违约金、赔偿金。甲方不对乙方遗留现场的材料、设施承担保管责任，乙方逾期撤离设备、设施的，视为放弃物品所有权，甲方可以自行处置。

7、乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方损失包括但不限于直接损失，预期利益损失，甲方工程总工期损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金以及甲方为索赔支付的诉讼费、律师费、交通费、保全费、保全担保费、鉴定费、公证费、评估费等全部费用。违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方仍有权向乙方追偿。

8、合同履行过程中，如果甲乙双方任何一方擅自单方解除本合同的，应承担给对方造成的全部损失，并按照合同暂定检测费总额的20%向对方支付违约金。

- 乙方按合同约定履行完检测工作并提交正式检测报告且无任何违约行为，甲方未按合同约定向乙方支付检测费用，每逾期一天，甲方按照应付未付金额的万分之五计算违约金，至付清之日截止。

第十三条  保密条款：协议双方须对基于本协议而由对方提供的一切资料（包括但不仅限于本协议及附件）保密。除非法律规定或双方事先书面同意，除为履行本协议之目的而作出必要的披露外，任何一方不得将上述资料向任何第三方泄露，不得用于其他目的的使用或开发，此保密义务在本协议期满后仍应继续。任何一方违反上述保密义务的，应当赔偿由此给对方造成的全部损失。

- 第十四条 其它约定

1、合同生效:本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章后生效。

2、合同终止：检测完毕出具最终报告、款付清后合同自行终止。

3、本合同未尽事宜由双方协商一致签订书面协议后方为有效。

4、本合同一式    份，甲方    份，乙方    份，具有同等法律效力。

5、双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

6、本合同履行过程中，甲乙双方对于通知及双方往来函件的送达：以邮件方式寄送的，签收时视为送达；以数据电文方式，包括但不限于电子邮件、电话短信、微信、传真等形式向本合同指定的联系电话、传真号码、邮箱发出的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为送达时间；以其他方式送达的，对方工作人员签收即视为送达。如一方变更地址的，应当在变更当日以书面形式通知对方，否则对方按本合同上述约定发出的通知及函件，一经发出并符合上述约定条件即视为送达。甲乙双方发生争议引发诉讼的，本合同所列地址同时作为法院司法文书的送达地址。

甲方邮寄地址：

联系人：                       联系电话：

传  真：                       邮    箱：

乙方邮寄地址：

联系人：                       联系电话：

传  真：                       邮    箱：

（以下无正文)

甲方:

法定代表人

委托代理人：

乙方:

法定代表人

委托代理人：

签订日期：

## 第五章  技术标准和要求

（一）本招标项目的材料、设备、仪器、检测成果必须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的建筑工程建设标准规定的要求。

（二）本招标项目的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律、法规的要求。

（三）根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，该项工程检（监）测项目还应满足下列规范和标准要求：

1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

2、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014

3、《复合地基技术规范》GB/T50783-2012

4、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001

5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

6、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

7、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

8、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

9、《基桩低应变动力检测规程》JGJ/T 93-1995

10、《工程测量规范》GB50026-2007

11、《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21-2000

上述规范不足部分执行国家、地方及行业现行相关的强制性标准和技术规范、规程，如有新规范、新标准，按新规范、新标准执行。

# 第六章  检（监）测项目清单

| 序号 | 检测内容 |  |  |  | 暂估检（监）测工作量 | 计价单位 | 检（监）测 单价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、基坑监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 基坑顶水平位移监测 |  |  |  | 1300点·次 | 元/点·次 |  |  | 26点*50次 |
| 1.2 | 基坑顶竖向位移监测 |  |  |  | 1300点·次 | 元/点·次 |  |  | 26点*50次 |
| 1.3 | 坑外土体深层水平位移监测 |  |  |  | 200点·次 | 元/点·次 |  |  | 4点*50次，钻孔17米 |
| 1.4 | 地下水位监测 |  |  |  | 200点·次 | 元/点·次 |  |  | 4点*50次 |
| 1.5 | 地标竖向位移监测 |  |  |  | 600点·次 | 元/点·次 |  |  | 12点*50次 |
| 1.6 | 周边地表道路水平位移监测 |  |  |  | 550点·次 | 元/点·次 |  |  | 11点*50次 |
| 1.7 | 周边地表道路竖向位移监测 |  |  |  | 550点·次 | 元/点·次 |  |  | 11点*50次 |
| 1.8 | 周边管线水平位移观测 |  |  |  | 550点·次 | 元/点·次 |  |  | 11点*50次 |
| 1.9 | 周边管线竖向位移观测 |  |  |  | 550点·次 | 元/点·次 |  |  | 11点*50次 |
| 1.10 | 周边建（构）筑物竖向位移监测（围墙） |  |  |  | 250点·次 | 元/点·次 |  |  | 5点*50次 |
| 2、基桩检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 单桩竖向抗压承载力检测 |  | 设计单桩抗压极限承载力4600kN |  | 11根 | 元/10kN |  |  | 长螺旋钻孔压灌桩、试桩 |
| 2.2 | 单桩竖向抗拔承载力检测低应变法检测桩身完整性 |  | 设计单桩抗拔极限承载力1400kN |  | 4根 | 元/根 |  |  | 长螺旋钻孔压灌桩、试桩 |
| 2.3 | 单桩竖向抗压承载力检测 |  | / |  | 231根 | 元/根 |  |  |  |
| 3、实体检测(总建筑面积41467.85㎡；地上建筑面积29503.80㎡；地下建筑面积11964.05㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 混凝土强度检测 |  |  |  | 200个 | 元/个 |  |  | 检测根据建筑面积确定数量，并满足国家相关标准和规范要求，地下室5个批，地上20个批 |
| 3.2 | 钢筋保护层厚度检测 |  |  |  | 200个 | 元/个 |  |  | 检测根据建筑面积确定数量，并满足国家相关标准和规范要求 |
| 3.3 | 楼面板厚度 |  |  |  | 75个 | 元/个 |  |  | 检测根据建筑面积确定数量，并满足国家相关标准和规范要求 |
| 3.4 | 楼层净高、轴线尺寸检测 |  |  |  | 25个 | 元/个 |  |  | 检测根据建筑面积确定数量，并满足国家相关标准和规范要求 |
| 4. | 结构检测(总建筑面积41467.85㎡；地上建筑面积29503.80㎡；地下建筑面积11964.05㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 主体建筑物沉降观测 |  |  |  | 450点·次 | 元/点·次 |  |  | 检测根据建筑面积确定数量，并满足国家相关标准和规范要求 |
| 6. | 室内环境空气质量检测 |  |  |  |  | 36点 |  |  | 检测根据建筑面积确定数量，并满足国家相关标准和规范要求 |
| 7. | 防雷接地电阻检测 |  |  |  |  | 41467.85㎡ |  |  | 检测根据建筑面积确定数量，并满足国家相关标准和规范要求 |
| 8、节能检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 围护结构现场实体检测 | 外墙传热系数 |  | 2处 |  | 元/处 |  |  | 每个单位工程的每种节能做法的外墙到少抽查1处。 |
| 8.2 |  | 屋面传热系数 |  | 2处 |  | 元/处 |  |  | 每个单位工程的每种节能做法的屋面到少抽查1处。 |
| 8.3 |  | 外窗气密性 |  | 6樘 |  | 元/樘 |  |  | 每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时，每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。 |
| 8.4 | 系统节能性能检测 | 平均照度与功率密度 |  | 30功能区 |  | 元/功能区 |  |  | 按同一功能区不少于2处。 |
| 9. | 人防检测（地下室人防面积7906.21㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第七章  投标文件格式

昆明公交集团大渔公交停车保养场建设项目工程检测招标

投标文件

项目编号：KCFW-2019-

投 标 人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日  期：         年        月       日

## 一、投标文件资格审查资料部分格式

### （一）投标人基本情况表

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份 |
| 7 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如有，请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |
| 8 | 主营范围： 1、_____________________________________________________________________ 2、_____________________________________________________________________ … |  |
| 9 | 其它需要说明的情况： |  |

### （二）资格证明

附营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定凭证复印件

### （三）资质证书

附有效的资质证书复印件，有效期内

### （四）近三年经审计的财务报表及审计报告

附2016年～2018年经第三方机构审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、现金流量表和利润表）原件扫描件。

### （五）企业类似项目业绩

| 委托单位名称 | 项目名称 | 承担内容 | 总投资额 | 服务起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表可扩展；

### （六）项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任检（监）测项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 检测上岗证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 检（监）测内容 （范围） |  | 合同金额 （万元） |  | 服务起止 时间 |  | 担任职务与职责 |

### （六）信誉状况

按评标办法要求提供证明材料

### （七）廉政承诺书

本企业参与             项目的谈判申请人，现作如下承诺：

1、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2、不与其他谈判申请人串通谈判，不损害发包人或其他谈判申请人的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义谈判。

4、不与发包人或招标代理机构串通谈判，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5、不向发包人、谈判小组成员、监督人员行贿。

6、不扰乱昆明市招标投标活动正常秩序。

7、不进行虚假恶意投诉。

8、因违反法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本谈判申请人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给发包人造成损失的，依法承担赔偿责任。

谈判申请人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

### （八）投标保证金

附有效的保证金缴纳凭证

### （九）招标文件要求投标人提交的其他资料或投标人认为应提交的其他投标资料

投标人自行编制，格式自定。

## 二、投标文件投标函部分格式

### （一）投标函

致：                              （招标人名称）

1、根据你方招标项目编号为  {项目编号}  的  {招标项目名称}  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、评估标准及其他有关文件资料后，我方愿以投标报价汇总表中的报价，最终以所报的全费用综合单价为依据进行最终结算，并按招标文件的规定、合同条款的要求和我方投标文件的承诺履行合同责任和义务，保证按合同约定完成本项目工作。

2、我方承诺我们的投标报价不低于我们自身的成本。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

4、一旦我方中标，我方保证按合同条款的规定的时间开始实施本项目，并保证按合同条款的规定完成项目的完整移交。

5、一旦我方中标，我方保证：各项技术指标符合合同标准并通过有关部门验收。

6、我方同意本投标文件自投标截止之日起有效期为      个日历天。

7、我方的金额为        万元人民币的投标保证金已递交。

8、我方保证若我单位中标，在评标结果公示期结束后3个日历天内提交中标价10%的资金作为履约担保，形式为        ，逾期不提交的招标人将有充分的理由解除合同，并没收投标保证金，给招标人造成的损失超过上述数额的，还应当对超过部分予以赔偿。若我单位不能按要求提交履约担保的，视为自动放弃中标资格，招标人有权利与第二中标候选人签定合同。

9、我方完全理解并接受贵方不一定接受最低价的投标或收到的所有投标。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：           年          月         日

### （二）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （电子签章）

年        月        日

注：附法定代表人身份证原件扫描件（彩色）。

### （三）授权委托书

本人         （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）     招标投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投  标  人：                          （电子签章）

法定代表人：                          （电子签章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年      月       日

注： 1、附授权委托人身份证原件扫描件（彩色）；

2、如投标人由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

3、本授权委托书配合法定代表人身份证明书使用方可生效。

## 三、投标文件商务部分格式

### （一）投标总报价表

| 序号 | 项目 | 填报内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价（1=1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9） | 小写：元 | 此报价不得超出招标文件规定的上限价即70万元整 |
|  |  | 大写：元 |  |
| 1.1 | 基坑监测投标报价 | 元 |  |
| 1.2 | 基桩检测投标报价 | 元 |  |
| 1.3 | 实体检测投标报价 | 元 |  |
| 1.4 | 结构检测投标报价 | 元 |  |
| 1.5 | 主体建筑物沉降观测投标报价 | 元 |  |
| 1.6 | 室内环境空气质量检测投标报价 | 元 |  |
| 1.7 | 防雷接地电阻检测投标报价 | 元 |  |
| 1.8 | 节能检测投标报价 | 元 |  |
| 1.9 | 人防检测投标报价 |  |  |
| 2 | 服务周期承诺 |  |  |
| 3 | 质量承诺 |  |  |

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：           年          月         日

### （二）检（监）测项目清单报价表

| 序号 | 检测内容 |  |  | 暂估检（监）测工作量 | 计价单位 | 投标报价（全费用综合单价） | 投标报价合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、基坑监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 基坑顶水平位移监测 |  |  | 1300点·次 | 元/点·次 |  |  |
| 1.2 | 基坑顶竖向位移监测 |  |  | 1300点·次 | 元/点·次 |  |  |
| 1.3 | 坑外土体深层水平位移监测 |  |  | 200点·次 | 元/点·次 |  |  |
| 1.4 | 地下水位监测 |  |  | 200点·次 | 元/点·次 |  |  |
| 1.5 | 地标竖向位移监测 |  |  | 600点·次 | 元/点·次 |  |  |
| 1.6 | 周边地表道路水平位移监测 |  |  | 550点·次 | 元/点·次 |  |  |
| 1.7 | 周边地表道路竖向位移监测 |  |  | 550点·次 | 元/点·次 |  |  |
| 1.8 | 周边管线水平位移观测 |  |  | 550点·次 | 元/点·次 |  |  |
| 1.9 | 周边管线竖向位移观测 |  |  | 550点·次 | 元/点·次 |  |  |
| 1.10 | 周边建（构）筑物竖向位移监测（围墙） |  |  | 250点·次 | 元/点·次 |  |  |
| 2、基桩检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 单桩竖向抗压承载力检测 |  | 设计单桩抗压极限承载力4600kN | 11根 | 元/10kN |  |  |
| 2.2 | 单桩竖向抗拔承载力检测低应变法检测桩身完整性 |  | 设计单桩抗拔极限承载力1400kN | 4根 | 元/根 |  |  |
| 2.3 | 单桩竖向抗压承载力检测 |  | / | 231根 | 元/根 |  |  |
| 3、实体检测(总建筑面积41467.85㎡；地上建筑面积29503.80㎡；地下建筑面积11964.05㎡) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 混凝土强度检测 |  |  | 200个 | 元/个 |  |  |
| 3.2 | 钢筋保护层厚度检测 |  |  | 200个 | 元/个 |  |  |
| 3.3 | 楼面板厚度 |  |  | 75个 | 元/个 |  |  |
| 3.4 | 楼层净高、轴线尺寸检测 |  |  | 25个 | 元/个 |  |  |
| 4. | 结构检测(总建筑面积41467.85㎡；地上建筑面积29503.80㎡；地下建筑面积11964.05㎡) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 主体建筑物沉降观测 |  |  | 450点·次 | 元/点·次 |  |  |
| 6. | 室内环境空气质量检测 |  |  |  | 36点 |  |  |
| 7. | 防雷接地电阻检测 |  |  |  | 41467.85㎡ |  |  |
| 8、节能检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 围护结构现场 实体检测 | 外墙传热系数 |  | 2处 | 元/处 |  |  |
| 8.2 |  | 屋面传热系数 |  | 2处 | 元/处 |  |  |
| 8.3 |  | 外窗气密性 |  | 6樘 | 元/樘 |  |  |
| 8.4 | 系统节能性能检测 | 平均照度与功率密度 |  | 30功能区 | 元/功能区 |  |  |
| 9. | 人防检测7900㎡ |  |  |  |  |  |  |

### （三）检（监）测项目清单单价分析表

投标人自行编制。

## 四、投标文件技术部分格式

### （一）检（监）测项目的主要检（监）测方案及其说明

（投标人按照招标文件要求及评标办法技术部分的评审内容由投标人自行编写，格式自拟。）

### （二）检（监）测进度计划安排及保证措施

（投标人按照招标文件要求及评标办法技术部分的评审内容由投标人自行编写，格式自拟。）

### （三）技术质量控制和管理

（投标人按照招标文件要求及评标办法技术部分的评审内容由投标人自行编写，格式自拟。）

### （四）拟派往本项目项目组成员配备情况表

| 序号 | 拟担任职务 | 姓名 | 职称 | 资格证书及证书编号 | 从事专业 年限 | 执业 年限 | 主要项目 经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：按评标办法要求附拟派往本项目项目负责人检测人员上岗证、职称证及相关证件、相关证明材料原件扫描件；

### （五）人员投入安排计划情况

| 工种 | 按项目检（监）测阶段投入人员情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1.本表可扩展；投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计人员投入计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

### （六）拟投入本项目主要检（监）测设备、仪器表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 用于检（监）测部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表可扩展；投标人应根据招标项目的实际需要，列出拟投入本项目的检测设备、仪器。

### （七）招标文件要求或投标人认为有必要提交的其他资料

格式自拟